Gestão Fácil

Relatório de entrega

Sprint 1 — Card #001: Desenvolvimento da tela de login (front e backend)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Card | #001 — Desenvolvimento da tela de login |
| Sprint | 1 |
| Requisito atendido | RF01 do documento de requisitos v1.2 |
| Analista de Requisitos (PO) | Victor Ruan |
| Desenvolvedores | Victor Ruan e José A. Damasceno Lopes |
| Analista de Qualidade | Leonardo Almeida Silva |
| Repositório | github.com/josedmsc2007/gestao_facil |
| Situação | Concluído, com uma pendência registrada no capítulo 8 |

# 1. Objetivo do card

Antes desta entrega o sistema não possuía mecanismo de autenticação: qualquer endereço era acessível. O card #001 teve como objetivo implementar o controle de acesso do Gestão Fácil, garantindo que apenas usuários cadastrados entrem no sistema e que cada um acesse somente os dados da empresa a que pertence.

A tela de login é também o primeiro ponto em que o modelo multiempresa aparece na prática, e por isso esta entrega define padrões que os demais cards vão seguir.

# 2. Funcionalidades entregues

- Autenticação por usuário e senha, com a empresa identificada pelo endereço de acesso.

- Endereço próprio por empresa, no formato /{identificador}/login, que é o endereço adicionado à tela inicial do celular pelo funcionário.

- Tela de login alternativa, sem empresa no endereço, com campo adicional para informá-la.

- Mensagem de erro genérica, que não revela se a falha foi no usuário ou na senha.

- Redirecionamento automático conforme o perfil: Administrador vai para o painel, Motorista vai para a tela de lançamentos.

- Bloqueio da conta após cinco tentativas inválidas consecutivas, pelo prazo de trinta minutos.

- Tela para o Administrador desbloquear contas antes do fim do prazo.

- Troca obrigatória de senha no primeiro acesso feito com senha temporária.

- Encerramento de sessão pela opção Sair, com retorno à tela de login da empresa.

- Telas construídas com Bootstrap, adaptadas ao uso em celular.

# 3. Organização do código

O projeto segue o padrão MVC do Spring Boot. O card #001 acrescentou um pacote security, que concentra tudo o que é específico da autenticação, mantendo o restante do sistema sem conhecimento dessa complexidade.

Pacote security

| Classe | Responsabilidade |
| --- | --- |
| AutenticacaoPorEmpresaProvider | Confere, nesta ordem: se a empresa do endereço existe, se há usuário com aquele login dentro dela, se o usuário está ativo e se a senha confere com o hash. É o núcleo da autenticação. |
| DetalhesLoginEmpresa | Transporta a empresa vinda do formulário até o provider, já que o Spring Security trabalha apenas com usuário e senha. |
| EntradaNoLoginPorEmpresa | Decide para qual tela de login enviar quem tenta acessar o sistema sem estar autenticado. |
| AutenticacaoFalhaHandler | Devolve o usuário para a tela de login da empresa correta quando o login falha, preservando o endereço da empresa. |
| SaidaPorEmpresaHandler | Após o logout, devolve o usuário à tela de login da sua empresa. |
| SenhaTemporariaInterceptor | Impede o acesso a qualquer tela enquanto a senha temporária não for trocada. |
| UsuarioAutenticado | Representa o usuário logado na sessão, com empresa, perfil e situação da senha. |

Demais pacotes

| Classe | Responsabilidade |
| --- | --- |
| SecurityConfig | Define quais endereços são públicos, quais exigem login e quais exigem cada perfil. Também configura o algoritmo de hash das senhas. |
| WebMvcConfig | Registra o interceptor da senha temporária. |
| ControleDeTentativasService | Conta as tentativas inválidas, aplica o bloqueio, calcula o tempo restante e executa o desbloqueio. |
| UsuarioService | Regras do usuário, entre elas a definição de uma nova senha definitiva. |
| LoginController | Exibe as telas de login, com e sem empresa no endereço. |
| InicioController | Encaminha o usuário recém-logado para a tela do seu perfil e exibe painel e lançamentos. |
| TrocaSenhaController | Exibe e processa a tela de troca de senha. |
| UsuarioBloqueioController | Lista as contas bloqueadas e executa o desbloqueio pelo Administrador. |

Telas

| Arquivo | Tela |
| --- | --- |
| login/login.html | Tela de login |
| login/trocar-senha.html | Troca obrigatória de senha |
| painel/painel.html | Tela inicial do Administrador (provisória) |
| painel/lancamentos.html | Tela inicial do Motorista (provisória) |
| usuarios/bloqueados.html | Contas bloqueadas, com a ação de desbloquear |
| fragmentos/barra.html | Barra superior reaproveitada pelas telas internas |

# 4. Decisões técnicas e justificativas

Autenticação própria em vez da padrão do Spring Security

O componente pronto do Spring Security localiza o usuário por um único texto. Como o sistema é multiempresa e o login é único apenas dentro de cada empresa, foi necessário escrever um provedor próprio, capaz de procurar pela combinação de empresa e login. Essa foi a parte de maior esforço técnico da sprint.

Empresa no endereço, não no formulário

A empresa poderia ser um terceiro campo na tela. Optou-se por identificá-la pelo endereço de acesso porque os usuários finais são motoristas com pouca familiaridade com tecnologia: o atalho instalado no celular já carrega a empresa, e a tela continua pedindo apenas usuário e senha.

Mensagem de erro única para todas as falhas

Usuário inexistente, senha errada, empresa inválida e conta inativa produzem exatamente a mesma mensagem. Informar qual dos campos falhou entregaria a quem tenta adivinhar metade da resposta, permitindo descobrir quais logins existem. A mensagem foi definida como constante no código justamente para que nenhuma alteração futura a torne mais específica por engano.

Exceção registrada: A conta bloqueada tem mensagem própria, informando o bloqueio. Isso contraria a regra da mensagem genérica e foi uma escolha deliberada: sem esse aviso, o funcionário continuaria tentando a senha correta sem entender por que ela parou de funcionar. O custo é que a mensagem confirma a existência daquela conta, e esse custo foi considerado aceitável diante do perfil dos usuários.

Bloqueio por comparação de data, sem tarefa agendada

O bloqueio é registrado gravando no usuário a data e hora até quando a conta fica fechada. A verificação compara esse valor com o relógio no momento do login, de modo que o bloqueio vence sozinho. Não foi necessário criar nenhuma rotina agendada para limpar o campo.

Verificação a cada requisição, e não apenas no login

A troca obrigatória de senha temporária é garantida por um interceptor que roda antes de cada requisição. Redirecionar apenas no momento do login não bastaria, pois o usuário poderia digitar o endereço de outra tela diretamente na barra do navegador e contornar a regra.

Proteção contra redirecionamento para fora do sistema

O endereço de retorno após uma falha de login é montado a partir do campo de empresa enviado pelo formulário. Como esse valor vem do usuário, ele é conferido antes de ser usado, aceitando apenas letras minúsculas, números e hífen. Sem essa conferência, seria possível enviar um endereço externo e fazer o sistema redirecionar o usuário para fora — falha conhecida como open redirect.

Isolamento entre empresas aplicado também no acesso por identificador

As consultas por identificador conferem a empresa do usuário logado, e não apenas o identificador do registro. A regra vale inclusive quando o identificador vem da sessão, e não da URL, de modo que nenhuma falha futura permita alcançar dados de outra empresa.

# 5. Alterações no banco de dados

A tabela usuario recebeu dois campos, necessários para a regra de bloqueio por tentativas inválidas:

| Campo | Tipo | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| tentativas_invalidas | Integer | Quantidade de senhas erradas consecutivas. Volta a zero em qualquer login bem-sucedido. |
| bloqueado_ate | LocalDateTime | Data e hora até quando a conta permanece bloqueada. Nulo indica conta liberada. |

O modelo de dados do projeto foi atualizado com esses dois campos. Nenhuma tabela nova foi criada nesta sprint.

# 6. Rastreabilidade

Relação entre cada item do card e o ponto do sistema em que ele foi implementado.

| Item do card | Onde foi implementado |
| --- | --- |
| #001-RF01 | AutenticacaoPorEmpresaProvider |
| #001-RF02 | LoginController, EntradaNoLoginPorEmpresa e AutenticacaoFalhaHandler |
| #001-RF03 | Validação nos formulários e no SecurityConfig |
| #001-RF04 | Constante de mensagem única no AutenticacaoPorEmpresaProvider |
| #001-RF05 | SecurityConfig e SaidaPorEmpresaHandler |
| #001-RF06 | Parcial — ver capítulo 8 |
| #001-RF07 | SenhaTemporariaInterceptor, TrocaSenhaController e UsuarioService |
| RN001 e RN002 | Campos obrigatórios nos formulários |
| RN003 | TrocaSenhaForm, na tela de definição de senha |
| RN004 | ControleDeTentativasService |
| RN005 | UsuarioBloqueioController e tela de contas bloqueadas |
| RN006 | InicioController e regras por perfil no SecurityConfig |
| RN007 | Restrição de unicidade uk_usuario_empresa_login no banco |
| RN008 | AutenticacaoPorEmpresaProvider e consultas por empresa |
| RN009 | Conferência de usuário ativo no provider |
| RN010 | PasswordEncoder BCrypt, no SecurityConfig e no UsuarioService |

# 7. Testes

Foi elaborado um plano de testes com vinte casos, derivados dos critérios de aceitação do card, documentado em arquivo próprio. Os casos cobrem login válido e inválido, mensagem genérica, redirecionamento por perfil, isolamento entre empresas, usuário inativo, senha temporária, bloqueio, desbloqueio, logout e uso em tela de celular.

Dois casos ficaram bloqueados nesta sprint por dependerem de um usuário com perfil Motorista, que só poderá ser criado quando o cadastro de usuários for entregue no card #003.

# 8. Pendências e escopo não coberto

- O requisito #001-RF06, que prevê a geração de senha temporária pelo Administrador, teve o mecanismo implementado (marcação de senha temporária e troca obrigatória), mas ainda não possui tela para o Administrador acioná-lo. Essa tela faz parte do card #003, onde está registrada como #003-RF04.

- As telas de painel e de lançamentos foram entregues em versão provisória, apenas para comprovar o redirecionamento por perfil. O conteúdo real de cada uma pertence a cards futuros.

- A página exibida quando um perfil tenta acessar a área do outro é a página de erro padrão do framework. Substituí-la por uma tela própria está previsto como melhoria.

# 9. Conclusão

O controle de acesso do sistema está operacional e atende aos requisitos previstos no card, com uma pendência de interface registrada e endereçada ao card #003. Além da funcionalidade, a sprint estabeleceu os padrões que os próximos cards vão seguir: a separação entre controller, service e repositório, o isolamento por empresa em todas as consultas, a exclusão lógica em vez da remoção de registros e o uso de hash para senhas.