Gestão Fácil

Roteiro da reunião de encerramento

Sprint 1 — duração total: 10 minutos

| Papel | Integrante |
| --- | --- |
| Scrum Master | a definir |
| Product Owner | Leonardo Almeida Silva e Victor Ruan |
| Desenvolvedores | José A. Damasceno Lopes e Victor Ruan |
| Analista de Qualidade | Leonardo Almeida Silva |

Antes de apertar o gravar

- PostgreSQL rodando e aplicação no ar (mensagem "Started GestaoFacilApplication" no console).

- Navegador já aberto em localhost:8080/construtora-teste/login, com uma segunda aba no painel.

- IntelliJ aberto no projeto e pgAdmin com o banco gestao_facil à mostra.

- Trello e plano de testes de QA abertos.

- Microfones testados. Apenas uma pessoa compartilha tela por vez.

0:00 – 0:45   (45 segundos)

1. Abertura

Scrum Master

- Nome do projeto, cliente e número da sprint que está sendo encerrada.

- Apresentar quem é quem: Product Owner, desenvolvedores e QA.

- Dizer em uma frase o que vai acontecer: apresentação do que foi feito, planejamento da próxima e avaliação da sprint.

Sugestão de abertura: Bom dia, somos o grupo do Gestão Fácil, um sistema de controle de veículos para uma construtora. Hoje encerramos a nossa primeira sprint. Vamos apresentar o que foi entregue, planejar a próxima, que começa dia 11, e avaliar como foi o trabalho.

0:45 – 2:00   (1 minuto e 15)

2. Sprint Review — o que foi planejado e entregue

Product Owner

- Meta da sprint: fechar os requisitos com o cliente, montar o ambiente e entregar a primeira tela.

- Requisitos: evoluíram da versão 1.0 para a 1.2, com todas as mudanças validadas pelo cliente.

- Mudança 1 — o modo offline foi retirado do escopo, com aprovação do cliente. Em troca, os lançamentos aceitam data e hora retroativas.

- Mudança 2 — a entidade "Obra" virou "Centro de Custo", para o sistema atender empresas de outros ramos no futuro. Para a construtora, o nome exibido continua sendo "Obra".

- Mudança 3 — a empresa passou a ser identificada pelo endereço de acesso, para que o motorista não precise digitar nenhum campo a mais no login.

- Entregue nesta sprint: documento de requisitos v1.2, modelo de dados com 9 tabelas, ambiente completo com PostgreSQL e GitHub, e o card #001 concluído.

2:00 – 4:30   (2 minutos e 30)

3. Sprint Review — demonstração

Desenvolvedores, com a tela compartilhada

Seguir nesta ordem, sem parar para explicar código:

1. Abrir /construtora-teste/login e mostrar que a tela pede apenas usuário e senha — a empresa vem do endereço.

2. Errar a senha de propósito: mostrar que a mensagem não diz se o erro foi no usuário ou na senha, e explicar que isso é proposital, para não revelar quais logins existem.

3. Entrar como administrador e mostrar que ele cai no painel.

4. Digitar /lancamentos na barra de endereço e mostrar o acesso negado — aquela tela pertence ao motorista.

5. Clicar em Sair e apertar o botão voltar do navegador: o sistema não devolve a tela interna.

6. Mostrar rapidamente a tela em tamanho de celular (F12, modo dispositivo).

7. Fechar com o pgAdmin: as tabelas foram criadas automaticamente a partir das classes Java.

4:30 – 5:30   (1 minuto)

4. Sprint Review — ponderações e QA

Desenvolvedores (30s) e QA (30s)

- Dev — a parte mais difícil foi fazer a autenticação considerar a empresa junto com o login, porque o padrão do Spring Security olha apenas o usuário.

- Dev — o retrabalho da sprint foi a troca de banco de dados: começamos com MySQL e mudamos para PostgreSQL. Custou pouco porque usamos JPA, mas deveria ter sido decidido antes.

- QA — foram montados 20 casos de teste a partir dos critérios de aceitação do card.

- QA — informar quantos passaram e que dois ficaram bloqueados por dependerem do cadastro de usuários, que entra na próxima sprint.

- QA — citar que o acesso negado à tela do outro perfil foi testado e aprovado: parecia erro, mas é a regra de negócio funcionando.

5:30 – 7:30   (2 minutos)

5. Sprint Planning — planejamento da próxima sprint

Scrum Master conduz, POs apresentam

- A próxima sprint começa em 11/09 e leva os cards #002 (cadastro de empresa) e #003 (cadastro de usuários).

- Proposta de ordem: #003 antes do #002. O #003 não depende de nada, destrava os dois testes bloqueados do QA, e o cadastro do primeiro administrador do #002 reaproveita a mesma lógica.

- Os dois cards já foram revisados e ganharam requisitos que faltavam. Exemplo 1: o #002 não previa o identificador da empresa, sem o qual ela ficaria inacessível. Exemplo 2: o #003 não previa o campo de login, sem o qual o usuário cadastrado não conseguiria entrar.

- Divisão: José e Victor no desenvolvimento; Leonardo no QA e na revisão dos requisitos.

- Pendências a confirmar com o cliente: tipos e tamanho máximo dos anexos, e se um administrador pode cadastrar outras empresas.

Fechar o bloco com: Todos concordam que a próxima sprint entrega o cadastro de usuários e o cadastro de empresa, nessa ordem?

7:30 – 9:30   (2 minutos)

6. Sprint Retrospective — avaliação da sprint

Todos: cada integrante fala um ponto por coluna

| Pontos positivos | Pontos negativos | Melhorias para a próxima |
| --- | --- | --- |
| • Requisitos validados com o cliente antes de começar a codar • Documentação em dia e versionada junto do código • Ambiente e GitHub funcionando para todo o grupo • Primeiro card entregue com plano de teste formal | • A troca de banco no meio da sprint gerou retrabalho • Montar o ambiente levou mais tempo que o previsto • O card chegou com lacunas que só apareceram na implementação | • Revisar o card com o grupo inteiro antes de começar a codar • Decidir as ferramentas antes da primeira linha de código • Fazer commit ao final de cada etapa, e não só no fim da tarefa |

9:30 – 10:00   (30 segundos)

7. Encerramento

Scrum Master

- Recapitular em uma frase: sprint 1 entregue, próxima começa dia 11 com os cards #003 e #002.

- Confirmar qual melhoria o grupo se compromete a aplicar na próxima sprint.

- Agradecer e encerrar a gravação.

Se o tempo apertar, o bloco que pode encolher é a demonstração: cortem os passos 6 e 7. Review, Planning e Retrospective precisam aparecer os três na gravação, porque são os rituais avaliados.